江西抚州市东乡区杨桥殿镇山下村委会

关于实施水利扶贫工程请求解决

部分项目资金的

报   告

深圳市宝湾慈善基金会：

江西赤湾东方智慧公路港，是依托中国南山集团雄厚的资本优势和成熟的运营管理经验，在赣东地区投资设立的现代化物流项目。该项目是中国南山集团“大物流”战略和赤湾东方“一网三平台”战略中场站布局的示范性项目，同时列入抚州市东乡区“工业转型升级和新经济新业态重点工业项目”。

项目占地约130亩，主要兴建甩挂场站、东方驿站线下服务基地、甩挂运输装备共享服务平台、现代化仓储物流设施、运输后市场服务基地、卡车驾培标准化应用示范基地和港区全产业链运营配套设施等。本项目的建设，将完善赤湾东方物流场站网络布局，极大增强对江西及周边地区的辐射能力，同时将大幅提升当地物流基础设施建设水平，促进抚州市物流产业的转型升级，进一步推动地区经济社会发展。

江西省抚州市东乡区杨桥殿镇山下村，地处赣东丘陵山区。现有9个自然村567户2460人，1886亩耕地。由于各村小组散落于雄岚峰下崇山峻岭之间，道路不便，水肥欠缺，生产条件恶劣，全村仍有22户特困家庭，73户贫困边缘户没有得到脱贫。为确保2020年全面完成脱贫攻坚任务，实现“小康路上一个都不能少”的神圣目标，村“两委”经缜密论证，决定将村集体“羊马巷”小二型水库进行综合治理开发，将水库今后10年内的收益，大部分作为以上贫困户发展生产的基金，从而实现全村总体可持续发展。

始建于上世纪60年代后期的羊马巷水库，地处山下村中心位置，总库容17万立方米，灌溉面积1460余亩。由于水库建成已经50多年，目前处于严重的“带病”运行状态，包括渗漏、涵道破损、库岸坍塌等，亟需进行综合的工程化整治。经与区、镇两级水利、扶贫部门共同会商，决定立足农业灌溉、村民饮水安全、生态化绿色养殖、乡村全域旅游景点等多种功能，对水库进行综合整治提升。包括重筑水坝“核心墙”、铺设内边坡“六角砼板”、1540米主干渠道、重建780米库岸衬砌，以及营造水库沿岸120亩荒地涵养林等。工程完成后，扣除其它管理费用，水库除能够大力改善区域农水、饮用水条件外，每年还将增加经营性收入20万元用于投入扶贫开发，经济效益十分明显。

根据初步设计预算，该项目总计投入约60万元。鉴于山下村基本没有集体经济收入等具体实际，特请求贵会解决山下村实施“羊马巷”水库水利扶贫工程部分资金30万元。

为了加强对项目的统筹谋划、调度管理和协调服务，积极解决项目推进过程中遇到的困难和问题，全力推进重点项目建设顺利实施，现将项目具体实施步骤作如下安排：

1.调研论证阶段（2019年9月1日至10月31日）。向镇党委政府主要领导汇报本方案初步计划，获得原则同意后，聘请区有关部门专家进行具体方案敲定（已完成）。

2.规划设计阶段（2019年11月30日前）。请区水利、文旅、林业、畜牧、农业等部门技术人员进行各分项目的设计，并完成审定。

3.主体工程建设阶段（2019年12月1日至2020年4月30日）。包括重筑水坝“核心墙”，铺设内边坡“六角砼板”，对1540米主干渠道和780米库岸进行整理衬砌，在水库沿岸120亩荒地栽植风景涵养林，对进入库区的水泥路进行路肩扩宽等。

4.经营启动阶段（2020年2月1日起）。围绕打造乡村全域旅游景点，开展水库生态化养殖，建成若干休闲垂钓台和农家乐餐饮、住宿点；对经营人员进行定向培训。

为切实保障项目顺利实施，特成立山下村羊马巷水库水利扶贫项目工作领导小组，聘请镇党委副书记官志贤为总顾问，村党支部书记周大庚为组长，村干部陈淑琴、于晓辉为副组长，小组成员王雨等，负责项目经常工作。

抚州市政府对于江西赤湾一直给予很大的扶持力度，地方政策非常优惠，基于政府的大力支持，公司也在抚州市东乡区一期投资江西赤湾东方公路港，二期规划投资检测站、加油站、司机培训基地等，总投资额5亿元。

公司基金会如支持地方扶贫工作，可更加牢固我司未来在东乡区的政策优势，稳定政府关系，有助于我司的项目申报工作，提升本地知名度，为后期公路港经营提供更加优越的政治环境。

江西赤湾东方智慧公路港有限公司

2019年11月28日